|  | KARTA PROJEKTU ¦ 16.09.2026 |
| --- | --- |

MIGRACJA DANYCH

Klient / Organizacja - karta projektu do rozmowy analityczno-technicznej

Cel dokumentu. Ustalenie ram projektu migracji danych przed szczegółowym audytem. Dokument porządkuje cele, zakres, odpowiedzialności i etapy, ale nie przesądza jeszcze o modelu migracji, harmonogramie ani cenie.

1. Kontekst i cele projektu

| CEL BIZNESOWY Bezpieczne przeniesienie uzgodnionego zakresu danych do środowiska docelowego przy zachowaniu ich kompletności, spójności i użyteczności biznesowej. | CEL TECHNICZNY Zaprojektowanie powtarzalnego procesu eksportu, transformacji, importu i walidacji danych z możliwością testów oraz kontrolowanego przełączenia. |
| --- | --- |
| PRIORYTETY Ciągłość działania, ograniczenie ryzyka utraty lub zniekształcenia danych, możliwość weryfikacji i jednoznaczne kryteria odbioru. | WYNIK ETAPU ANALITYCZNEGO Docelowy zakres migracji, rekomendowany model wdrożenia, harmonogram, estymacja prac, ryzyka, kryteria odbioru oraz finalna wycena. |

2. Zakres do potwierdzenia podczas spotkania

| DANE I SYSTEMY • systemy i bazy źródłowe • wolumen i historia danych • dokumenty / załączniki • jakość i kompletność danych | TECHNOLOGIA • sposób eksportu i dostępu • integracje / API • środowisko docelowe • wymagania bezpieczeństwa | ORGANIZACJA • dopuszczalny downtime • właściciele danych • kryteria odbioru • terminy i ograniczenia biznesowe |
| --- | --- | --- |

3. Metodyka realizacji EINTELLIX

| 01 Discovery | 02 Audyt | 03 Mapping | 04 Oczyszczanie | 05 Migracja próbna | 06 Walidacja | 07 Cutover | 08 Stabilizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Role, odpowiedzialność i zasady wyceny

| Klient / Organizacja • udostępnienie wiedzy o systemie i danych • wskazanie właścicieli danych i kryteriów biznesowych • potwierdzenie zakresu oraz odbiór wyników | EINTELLIX • analiza techniczna i projekt procesu migracji • przygotowanie mappingu, testów i mechanizmów walidacji • wycena po potwierdzeniu rzeczywistej złożoności |
| --- | --- |

NAJBLIŻSZY KROK

Wypełnienie kwestionariusza przedmigracyjnego → warsztat techniczno-biznesowy → zakres i rekomendowany model migracji → oferta i harmonogram